SVĒTĀ BĒRTUĻA EVANĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS

Cenu aptauja

JUMTA REKONSTRUKCIJA SVĒTĀ BĒRTUĻA EVANĢĒLISKI LUTERISKAJAI BAZNĪCAI

2.KĀRTA – JUMTA IZBŪVE.

NOLIKUMS

Rūjienā

2018

1.VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.2.Pasūtītājs

| Pasūtītāja nosaukums: | Sv. Bērtuļa evaņģēliski luteriskā draudze |
| --- | --- |
| Adrese: | Baznīcas adrese Rīgas iela 32, Rūjiena, Rūjienas novads, Latvija, LV-4240 Kancelejas adrese Rīgas iela 3a, Rūjiena, LV-4240 |
| Reģistrācijas numurs: | 90000386852 |
| Valsts kases konts: | Swedbanka |
| Bankas kods | HABALV22 |
| Bankas konts | LV69HABA0551014989349 |
| Tālruņa numurs: | 64268629; 26450931 |
| Faksa numurs: | 64268629 |
| Interneta mājaslapa | http://www.bertuladraudze.lv |
| e-pasta adrese: | bertulis@lelb.lv |
| Darba laiks: | Darba dienās no 9:00 līdz 16:00 (iepriekš vienojoties par konkrētu laiku) |
| Kontaktpersona par iepirkuma procedūru, dokumentāciju: | Priekšniece Laima Studenkova - Jolkina Tālruņi: 26450931 e-pasts: bertulis@lelb.lv |
| Kontaktpersona par tehniskajām specifikācijām: | Priekšniece Laima Studenkova - Jolkina Tālruņi: 26450931 e-pasts: bertulis@lelb.lv |

1.3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks:

1.3.1. Ar nolikumu var iepazīties Pasūtītāja mājaslapā http://www.bertuladraudze.lv, kā arī uz vietas, Sv. Bērtuļa evaņģēliski luteriskā draudzes kancelejā, Rīgas iela 3a, Rūjiena, LV-4240, nolikuma 1.2. punktā norādītajā darba laikā, līdz 2018. gada 20.jūlijam plkst. 16.00.

1.3.2. Komisija pēc Ieinteresētā piegādātāja rakstiska pieprasījuma sniedz papildu informāciju par nolikumu, ja pieprasījums iesniegts ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

1.3.3. Komisija no Ieinteresētā piegādātāja ir saņēmusi rakstisku jautājumu par nolikumu, tā 2 (divu) darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sagatavo rakstisku atbildi un nosūta to Ieinteresētajam piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu, kā arī vienlaikus ievieto šo informāciju mājaslapā internetā, norādot arī uzdoto jautājumu.

    - Paredzamais darbu izpildes termiņš – 2018.gada 31.oktobris.

1.4. Cenu aptaujas noteikumu pielikumi – obligāti iesniedzamie dokumenti.

Noteikumiem ir sekojošie pielikumi – noteikumu neatņemamās sastāvdaļas:

1.4.1. Tehniskā specifikācija – 1.pielikums;

1.4.2. Piedāvājums dalībai cenu aptaujā forma – 2.pielikums;

1.4.3. Pēdējo trīs gadu laikā veikto darbu saraksts – 3. pielikums;

1.4.4. Objekta apmeklējums un apliecinājums - 4.pielikums;

1.4.5. Līguma projekts – 5.pielikums.

1.5. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.5.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 20.jūlijam plkst. 13.00, Sv. Bērtuļa evaņģēliski luteriskā draudzes kancelejā, Rīgas iela 3a, Rūjiena, LV-4240, iesniedzot personīgi (iepriekš vienojoties par laiku). Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.

1.5.2. Piedāvājumi, kas nav iesniegti šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, vai kas iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšana termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.

1.5.3. Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt vai labot tikai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

1.5.4. Par izpildes vietas objekta apskati var vienoties, rakstot e-pastu bertulis@lelb.lv vai zvanot pa tel.nr. 26450931.

1.6. Piedāvājuma derīguma termiņš:

1.6.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i. saistošs iesniedzējam 90 dienas, skaitot no piedāvājuma 1.4.1.punktā noteiktās piedāvājumu iesniegšanas dienas.

1.7. Informācijas apmaiņa:

- 1.7.1. Saziņa starp Pasūtītāju un pretendentiem iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu, saziņas dokumentu papildus nosūta arī uz e-pastu: bertulis@lelb.lv;

- 1.7.2. Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu;

- 1.7.3. Saziņas dokumentā ietver Cenu aptaujas nosaukumu;

2.5. Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Cenu aptaujas uzvarētājam – līdz līguma noslēgšanas brīdim.

2.6. Cenu aptaujas nolikuma grozījumi tiek publicēti Pasūtītāja mājaslapā internetā www.bertuladraudze.lv. Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot mājaslapā www.bertuladraudze.lv publicētajai informācijai par šo cenu aptauju un iekļaut to savā piedāvājumā. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja kāds pretendents nav iepazinies ar informāciju par šo cenu aptauju.

2. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PRASĪBAS

2.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

2.1.1.pasūtītāja nosaukums un adrese;

2.1.2.pretendenta nosaukums, adrese, tālruņa Nr., faksa Nr. un e-pasta adrese;

Pretendenta nosaukums Adrese tālruņa Nr, faksa Nr. e-pasta adrese LV Sv. Bērtuļa evaņģēliski luteriskā draudzes Rīgas iela 3a, Rūjiena, LV-4240 2.KĀRTA – JUMTA AUGŠĒJĀS DAĻAS IZBŪVE. JUMTA REKONSTRUKCIJA SVĒTĀ BĒRTUĻA EVANĢĒLISKI LUTERISKAJAI BAZNĪCAI Neatvērt līdz 2018. gada 20. jūlijam plkst. 13.00”

2.2. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā tiek iekļauti dokumenti svešvalodā, tiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā;

2.3. piedāvājumam jābūt numurētam un cauršūtam (caurauklotam), lai nevarētu atdalīt lapas;

2.4. pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu;

2.5. Pretendents piedāvājumu iesniedz 1 (vienā) eksemplārā.

2.6. Piedāvājuma satura īstumu ar savu parakstu apliecina cenu aptaujā dalību ņēmušā pretendenta vadītājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis.

2.7. Piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem, skaitļiem, un iestarpinājumiem. Ja labojumi izdarīti, tiem jābūt apstiprinātiem ar pilnvarotās personas parakstu;

2.8. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

2.9. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas un dokumentu izrakstus, katra dokumenta kopija un izraksts jāapliecina saskaņā ar 2010.gada 28.septembrī Ministru kabineta noteikumos Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteikto kārtību.

2.10. Ja iesniedzamais dokuments ir svešvalodā, tam jāpievieno notariāli apliecināts tulkojums latviešu valodā vai jāpievieno 22.08.2000. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos Nr. 291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums latviešu valodā.

3. Pretendentu atlase

3.1. Pretendentam ir jāatbilst šādām atlases prasībām:

3.1.1. Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

3.1.2. Pretendentam nav pasludināts tā maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajām beigu termiņam tas būs likvidēts;

3.1.3. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 euro.

3.1.4. Pretendents piekrīt darbus veikt pa daļām, atbilstoši Pasūtītāja finanšu līdzekļiem.

4. Iesniedzamie dokumenti un piedāvājuma noformēšana

4.1. Piedāvājums ir jānoformē un jāiesniedz atbilstoši 1.4. punktā minētajiem dokumentiem.

4.2. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno šādi dokumenti:

4.2.1. Pilnvara, ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarotā persona (iesniedzams pilnvaras oriģināls vai kopija);

4.2.2. Dokumentu kopijas, kas apliecina tiesības veikt tehniskajā specifikācijā norādītos darbus.

4.2.3. Detalizēta darbu izpildes tāme.

4.3. Lai pārbaudītu pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar nolikuma 3.1.1. - 3.1.3.punktu, pasūtītājs iegūst informāciju publiskajās datubāzēs.

4.4. Gadījumā, ja publiskajās datubāzēs 4.3. punktā noteiktā informācija nav pieejama vai šīs datubāzes nedarbojas, tad pirms lēmuma par cenu aptaujas rezultātiem pieņemšanas iepirkuma komisija pieprasa no pretendenta:

4.4.1. Valsts ieņēmuma dienesta izziņu, kas izsniegta ne agrāk kā 3 (trīs) kalendāros mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigu datuma, par to, ka pretendentam nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro vai apliecinātu izdruku no  VID  elektroniskās deklarēšanās sistēmas par to, ka nav nodokļu parādu, tajā skaitā  valsts oficiālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

4.4.2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdota izziņa par uzņēmumu, uzņēmējdarbību, komersanta aktuālo informāciju, un kas izsniegta ne agrāk kā 3 (trīs) kalendāros mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas.

4.5. Dokumentu kopijas jāapliecina notariāli vai 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumos Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" noteiktā kārtībā.

4.6. Ja iesniedzamais dokuments ir svešvalodā, tam jāpievieno notariāli apliecināts tulkojums latviešu valodā vai jāpievieno 22.08.2000. Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos Nr. 291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums latviešu valodā.

4.7. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu, piedāvājuma sagatavošanu, izmantoto materiālu un to piegādes izmaksas un citi izdevumi, visi normatīvos aktos paredzētie nodokļi.

4.8. Pretendentam nav tiesību pēc lēmuma par cenu aptaujas uzvarētāju pieņemšanas norādīt papildus izmaksas.

  - Darbu izpildei iesaistāmo nepieciešamo sertificēto speciālistu (ēku būvdarbu vadīšana un restaurācijas darbu vadīšana) būvprakses sertifikātu notariāli vai atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumiem Nr.916 ‘’Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība’’ apliecinātas kopijas, klāt pievienojot darba līguma kopiju vai apliecinājumu par piesaistāmajiem speciālistiem, norādot darba līguma nr., datumu un līguma termiņu (apliecinājumu par saviem speciālistiem paraksta pretendents). Ja šajā punktā noteiktais speciālists nav pretendenta darbinieks, bet darba tiesiskās attiecības ar viņu tiks nodibinātas, lai nodrošinātu līguma izpildi gadījumā, ja konkursa rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas pretendentam, tad ir jāiesniedz vienošanās starp pretendentu un speciālistu, kurā apliecina, ka starp pretendentu un speciālistu tiks nodibinātas darba tiesiskās attiecības gadījumā, ja konkursa rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas pretendentam, pie vienošanās pievienojot konkrēta speciālista būvprakses sertifikāta notariāli vai atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumiem Nr.916 ‘’Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība’’ apliecinātu kopiju (noslēgtā darba līguma notariāli vai atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumam Nr.916 ‘’Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība’’ apliecināta kopija pretendentam ir jāiesniedz pasūtītājam pirms darbu izpildes līguma noslēgšanas).

  - Ja pretendents nav reģistrēts Latvijā, tam jāiesniedz dokuments no ārvalstu komercreģistra par Ārvalstu komersanta un par tā pārstāvja pilnvaru esamību.

Pretendents ir reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā un ir tiesīgs veikt Cenu aptaujas priekšmetā minēto darbu vadīšanu.

  - Apdrošināšana pirms būvniecības līguma slēgšanas.

    - Izpildītājs savā vārdā un uz sava rēķina noslēdz Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, atbilstoši spēkā esošiem Ministru kabineta noteikumiem par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā. Izpildītājs civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu slēdz pirms darbu uzsākšanas ar līguma termiņu ne mazāku kā Līgumā noteiktais darbu izpildes termiņš.

    - Civiltiesiskās apdrošināšanas līgums ir slēdzams ar kopējo atbildības limitu ne mazāku kā 10 procenti no līgumā noteiktās Līguma summas.

    - Būvuzņēmējs savā vārdā un uz sava rēķina noslēdz Būvuzņēmēja visu risku apdrošināšanas līgumu, iekļaujot būvdarbu un materiālu apdrošināšanu, pret iespējamiem zaudējumiem, kuri Pasūtītājam var rasties darbu izpildes laikā Būvuzņēmēja vainas dēļ, veicot līgumā noteiktos darbus. Būvuzņēmējs visu risku apdrošināšanas līgumu slēdz pirms darbu uzsākšanas ar līguma termiņu ne mazāku kā līgumā noteiktais darbu izpildes termiņš.

    - Būvuzņēmēja visu risku apdrošināšanas līgums slēdzams par kopējo apdrošināšanas summu, kas ir piedāvātās būvtāmes apjomā (tajā skaitā PVN), ar nosacījumu, ka apdrošinātais (labuma guvējs) ir Pasūtītājs.

    - Izpildītājs uz sava rēķina nodrošina, ka abas norādītās apdrošināšanas ir spēkā līdz darbu izpildes pabeigšanai, ieskaitot jebkādus darbu izpildes termiņu pagarinājumus, ja tādi tiek veikti.

5. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

5.1. Pasūtītājs var izslēgt pretendentu no turpmākās dalības cenu aptaujā, ja netiek izpildītas nolikuma prasības.

5.2. Par cenu aptaujas uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kura piedāvājums atbildīs nolikumam un tehniskajai specifikācijai un kurš piedāvās viszemāko cenu.

5.3. Pasūtītājs rakstveidā ir tiesīgs pieprasīt no pretendenta detalizētu skaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem un piedāvātās pakalpojuma specifikāciju. Pretendentam ir pienākums sniegt skaidrojumu pieprasījumā norādītajā termiņā. Ja skaidrojums netiek iesniegts noteiktajā termiņā, pasūtītājam ir tiesības pretendentu izslēgt no turpmākās dalības cenu aptaujā.

5.4. Ar cenu aptaujas uzvarētāju tiks slēgts līgums atbilstoši tehniskajai specifikācijai un pretendenta piedāvājumam.

5.5. Pasūtītājs, slēdzot līgumu, ir tiesīgs mainīt cenu aptaujas tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izpildes apjomus vai atteikties no atsevišķu darbu izpildes. Apjomu izmaiņu gadījumā vienības izcenojumiem jābūt atbilstošiem cenu aptaujā piedāvātajiem (detalizētā darba izpildes tāmē norādītajiem).

5.6. Cenu aptaujas uzvarētājam, veicot izmēru un darbu apjomu precizēšanu, kopējā samaksa par veicamo remontdarbiem nedrīkst palielināties vairāk, kā par 7 (septiņiem) % no cenu aptaujā piedāvātās summas.

5.7. Pēc lēmuma pieņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā iepirkuma speciālists informēs visus pretendentus par komisijas pieņemto lēmumu, nosūtot informāciju pa faksu, pa pastu vai elektroniski.

6. Lēmums par cenu aptaujas izbeigšanu vai pārtraukšanu, piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

6.1. Pasūtītājs jebkurā brīdī var pieņemt lēmumu par cenu aptaujas izbeigšanu vai pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

6.2. Pasūtītājs jebkurā brīdī var pieņemt lēmumu par cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs/a			______________________

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

JUMTA REKONSTRUKCIJA SVĒTĀ BĒRTUĻA EVANĢĒLISKI LUTERISKAJAI BAZNĪCAI

2.KĀRTA – JUMTA AUGŠĒJĀS DAĻAS IZBŪVE

Skatīt pievienotos pielikumus EXCEL formātā.

1. Izpildītājs pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkura neprecizitāte ir jālabo uz Izpildītāja rēķina.

2. Vēlama iepriekšēja veicamo darbu izpildes vietu apskate pirms piedāvājuma iesniegšanas.

3. Pretendentam, ar kuru tiks slēgts līgums par remontdarbu izpildi, jāveic izmēru un apjomu precizēšana. Precizētā darbu izmaksu tāme jāsaskaņo ar pasūtītāju, un tā ir līguma neatņemama sastāvdaļa.

4. Tehniskā dokumentācija apliecinājuma kartes sagatavošanai jāizstrādā sertificētam (būvprakses sertifikāts) speciālistam.

2.pielikums

PIEDĀVĀJUMS

Cenu aptaujai JUMTA REKONSTRUKCIJA SVĒTĀ BĒRTUĻA EVANĢĒLISKI LUTERISKAJAI BAZNĪCAI

2.KĀRTA – JUMTA AUGŠĒJĀS DAĻAS IZBŪVE

1. IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti (Reģ. Nr., PVN maksātāja Nr., juridiskā adrese, bankas rekvizīti) |
| --- | --- |

2. KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Tālr. / Fakss |  |
| e-pasta adrese |  |

3. FINANŠU PIEDĀVAJUMS

3.1. Piedāvājums saskaņā ar nolikumu un tehnisko specifikāciju:

| Nosaukums | Cena par visu apjomu, EUR bez PVN | PVN par visu apjomu, EUR | Kopā, EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| JUMTA AUGŠĒJĀS DAĻAS IZBŪVE |  |  |  |

4. APLIECINĀJUMI

4.1. Apliecinām, ka nav tādu apstākļu, kuri mums liegtu piedalīties cenu aptaujā un izpildīt cenu aptaujas dokumentos norādītās prasības.

4.2. Šis piedāvājums ir derīgs _____ kalendārās dienas, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām (termiņš ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas).

4.3. Apņemamies nodrošināt darbu izpildi _____ kalendāro dienu laikā, skaitot no līguma spēkā stāšanās dienas (termiņš ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas) atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajam apjomam.

4.4. Apņemamies nodrošināt veiktajiem remontdarbiem garantijas termiņu ____ gadi, skaitot no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas (termiņš ne īsāk kā 2 (divi) gadi)

4.5. Ja piedāvājums tiks pieņemts, apņemamies noslēgt līgumu _________ kalendāro dienu laikā, skaitot no pasūtītāja uzaicinājuma izteikšanas dienas (termiņš ne ilgāk kā 5 (piecas) kalendārās dienas).

4.6. Apliecinām, ka piekrītam slēgt līgumu (Pielikumā Nr.3) noteiktajā redakcijā.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts* | z.v. |
| Datums |  |

*Paraksta pretendenta paraksta tiesīgā persona vai pretendenta pilnvarotā persona.

* Nav nepieciešams parakstīt, ja piedāvājumu iesniedz elektroniski

3 .pielikums

JUMTA REKONSTRUKCIJA SVĒTĀ BĒRTUĻA EVANĢĒLISKI LUTERISKAJAI BAZNĪCAI

2.KĀRTA – JUMTA AUGŠĒJĀS DAĻAS IZBŪVE

Pēdējo 3 (trīs) gadu laikā veikto darbu

SARAKSTS*

| Nr. p.k. | Darbu veikšanas gads | Izpildīto darbu veids, apjoms, līgumcena | Adrese, pasūtītājs | Pasūtītāja kontaktpersona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

*sarakstā iekļaujami darbi, ar kuriem tiek pierādīta pretendenta kvalifikācijas atbilstība prasībām -koka konstrukciju būve vismaz 2 (divās) koka ēkās.

<Pretendenta pārstāvja paraksts, tā atšifrējums, datums, zīmogs>

4.pielikums

Objekta apmeklējums un apliecinājums

JUMTA REKONSTRUKCIJA SVĒTĀ BĒRTUĻA EVANĢĒLISKI LUTERISKAJAI BAZNĪCAI

2.KĀRTA – JUMTA AUGŠĒJĀS DAĻAS IZBŪVE

Būvdarbu veikšanas vietas apskatē piedalījās:

| Nr.p.k. | Pretendenta nosaukums | Juridiskā adrese, tālrunis, fakss, e-pasts | Pārstāvja vārds, uzvārds, amats | Paraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pasūtītāja pārstāvja paraksts_____________________________________________________________________________/____________________/

/amats, vārds, uzvārds

Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar  objektu, tā faktisko un tehnisko stāvokli un atrašanās vietu dabā.

Pretendents objekta apskates laikā ir guvis vispusīgu un pilnīgu priekšstatu par objektu saistībā ar minētās cenu aptaujas priekšmetu un veicamajiem pienākumiem.

Pretendents apliecina, ka gadījumā, ja tiks atzīts par uzvarētāju un ar viņu tiks slēgts līgums, necels nekāda veida pretenzijas pret Pasūtītāju par objekta apskates laikā iegūtās informācijas apjomu un vispusību.

_________________________________________________________

Pretendenta, apakšuzņēmēja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, paraksts

Datums

5.pielikums

PROJEKTS

LĪGUMS

par remontdarbu izpildi

2018. gada___._____________

Rūjienā										NR.__________

Rūjienas Svētā Bērtuļa evaņģēliski luteriskā draudze (reģ. Nr. 90000386852), turpmāk tekstā saukta Pasūtītājs, kuras vārdā saskaņā ar _____________________ ko pārstāv draudzes priekšniece Laima Studenkova - Jolkina (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

______________________ „ ”, vienotais reģistrācijas Nr.___________________ tās _______________personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk - Izpildītājs), no otras puses, turpmāk tekstā abi līguma slēdzēji tiek saukti - Puses, katrs atsevišķi - Puse, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):

- Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem, tehniskajiem līdzekļiem un materiāliem veikt jumta rekonstrukciju Svētā Bērtuļa evaņģēliski luteriskajai baznīcai (turpmāk - Darbs) Līgumā noteiktajā apjomā un termiņā.

1.2. Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro visus un jebkādus Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvos aktus, kas reglamentē Līgumā noteiktos Darbus un to izpildi, tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.1), Izpildītāja piedāvājumā (Pielikums Nr.2) un Detalizētā darbu izpildes tāmē (Pielikums Nr.3) iekļautos noteikumus, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

- Definīcijas

2.1. Būves vieta (būvlaukums, objekts, būvobjekts) ir Darba tiešās izpildes vieta.

2.2. Dienas ir kalendārās dienas.

2.3. Defekts ir jebkura Darba daļa, kas nav izpildīta vai izpildīta nepienācīgi saskaņā ar Līgumu.

2.4. Darba pieņemšanas – nodošanas akts ir akts, kuru sastāda Pasūtītājs un Izpildītājs par pilnībā pabeigta Darba pieņemšanu – nodošanu.

- Līgumcena un tās samaksas kārtība

3.1. Par kvalitatīvu un pilnīgu Darba izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līgumcenu EUR ____(_____ euro _____ centi), neieskaitot PVN. Šajā punktā noteiktā summa tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktos noteiktā kārtībā (turpmāk – Līgumcena).

3.2. Līgumcenā ir iekļauti visi Izpildītāja detalizētajā tāmē norādītie darbi un apjomi.

3.3. Līgumcena par visu Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta nemainīga uz visu Līguma darbības laiku, izņemot gadījumu, ja Puses vienojas par tās samazinājumu vai arī Līgumcena tiek samazināta vai palielināta proporcionāli izpildāmo Darbu apjoma samazinājumam vai pieaugumam, ja tādu veic Pasūtītājs. Darbu izpildes apjomu katras pozīcijas vienas vienības izmaksas visu Līguma darbības laiku paliek nemainīgas.

3.4. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka pilnībā ir iepazinies ar Līgumā noteikto Būves vietu un iekļāvis kopējā Līgumcenā visas izmaksas, kas saistītas ar Darba izpildi būves vietā.

3.5. Līgumcenas samaksa tiek veikta ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad veikta atzīme par būvdarbu pabeigšanu Ēkas fasādes apliecinājuma kartē, Puses vai to pilnvarotie pārstāvji ir parakstījuši Darba pieņemšanas – nodošanas aktu un Pasūtītājs saņēmis rēķinu.

3.6. Par rēķina apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs veicis maksājumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

- Darba izpildes termiņi

4.1. Izpildītājam Darba izpilde būves vietā jāuzsāk 5 (piecu) dienu laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas.

4.2. Izpildītājam Darba izpilde jāpabeidz un jānodod ne vēlāk kā ______ () dienu laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas.

- Darba pieņemšana – nodošana

5.1.Līgumā noteiktais Darbs uzskatāms par pilnībā pabeigtu un nodotu Pasūtītājam ar dienu, kad Kocēnu novada būvvalde ir veikusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu Ēkas fasādes apliecinājuma kartē un Puses vai to pilnvarotie pārstāvji ir parakstījuši Darba pieņemšanas - nodošanas aktu.

5.2. Gadījumā, ja Darba pieņemšanas laikā Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona konstatē, ka Darbi kopumā vai kāda to daļa nav pabeigti un/vai to izpilde neatbilst Līguma noteikumiem, tad Darbu pieņemšanu-nodošanu var pārtraukt un par to sagatavot aktu, kurā norāda konstatētos Darba defektus un/vai nepabeigtos Darbus, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji.

5.3. Ja Izpildītājs vai tā pilnvarotais pārstāvis atsakās parakstīt 5.2. punktā noteikto aktu, Pasūtītājs vai tā pilnvarots pārstāvis ir tiesīgs sastādīt aktu bez Izpildītāja un tā pilnvarotā pārstāvja līdzdalības, pieaicinot vienu neieinteresētu personu.

5.4. Izpildītājam Pušu saskaņotajā aktā norādītajā termiņā, kas nedrīkst būt ilgāks par 7 (septiņas) dienām no Līguma 5.2. punktā noteiktā akta parakstīšanas dienas, ar saviem spēkiem un uz sava rēķina jāpabeidz nepadarītie Darbi un/vai jānovērš konstatētie Darba defekti, kas norādīti Līguma 5.2. punktā noteiktajā aktā.

5.5. Ja, Izpildītājs izvairās un/vai atsakās no Līguma 5.2. punktā noteiktās Darbu defektu novēršanas un/vai nepabeigto Darbu izpildes, kas noteikti Līguma 5.2. punktā noteiktajā aktā, tad Pasūtītājam ir tiesības novērst tos pašam vai arī uzdot to izdarīt jebkurai citai trešajai personai.

5.6. Izdevumus, kas saistīti ar Darbu defektu novēršanu un/vai nepabeigto Darbu izpildes pabeigšanu, kurus veic Pasūtītājs vai tā piesaistīta trešā persona, ir jāsedz Izpildītājam. Puses vienojas, ka šie Pasūtītāja izdevumi, kas Pasūtītājam veidojas šajā Līguma punktā noteiktajā gadījumā, tiek ieturēti no Izpildītājam maksājamās Līgumcenas, kas noteikta Līguma 3.1.punktā, samazinot to proporcionāli radušos izdevumu apmēram.

- Pasūtītāja tiesības un pienākumi

6.1. Pasūtītāja pienākumi:

6.1.1. nodrošināt Izpildītāja darbinieku piekļūšanu Darbu izpildes vietai;

6.1.2. veikt maksājumus Līguma noteiktajos termiņos un kārtībā;

6.1.3. visa Līguma darbības laikā nekavējoši brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta šī Līguma izpilde.

6.2. Pasūtītāja tiesības:

6.2.1. veikt Darbu kvalitātes pārbaudi. Šajā Līguma punktā noteiktās pārbaudes var veikt pats Pasūtītājs, kā arī Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs pieaicināt jebkuras personas šajā Līguma punktā noteikto pārbaužu veikšanai;

6.2.2. vienpersoniski samazināt Līgumā noteikto Darbu apjomu, 7 (septiņas) dienas iepriekš rakstiski par to brīdinot Izpildītāju;

6.2.3. tiesību aktu vai Līguma neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz defektu novēršanai. Darbu apturēšana nedod Izpildītājam tiesības uz Darba izpildes termiņa pagarinājumu;

6.3. Pasūtītājam ir arī citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības un pienākumi.

- Izpildītāja tiesības un pienākumi

7.1. Izpildītāja pienākumi:

7.1.1. izpildīt Darbu Līgumā noteiktā kārtībā un termiņā;

7.1.2. uzņemties risku, kas var rasties Darbu izpildes gaitā (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par laika periodu no Darbu uzsākšanas līdz Darbu pabeigšanai;

7.1.3. Darbu izpildes laikā nodrošināt darba aizsardzības prasību ievērošanu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Par visām un jebkādām sekām, un negadījumiem, kas rodas dēļ tā, ka Izpildītājs neievēro darba aizsardzības prasības, izpildot Darbus, atbild Izpildītājs;

7.1.4. rakstiski informēt Pasūtītāju par visām problēmām un tehniskās dokumentācijas kļūdām, kas saistītas ar būvniecību un izmantojamajiem materiāliem;

7.1.5. pirms Līgumā noteiktā Darba pabeigšanas sakārtot Darbu izpildes vietu (aizvākt būvgružus, aizvākt Izpildītājam piederošo inventāru, tehniku un darba rīkus utt.). Šajā Līguma punktā noteiktie darbi tiek izpildīti Līguma 3.1.punktā noteiktās Līgumcenas ietvaros;

7.1.6 nodrošināt jebkurā laikā Pasūtītāja pilnvaroto personu un iestāžu pilnvaro personu iekļūšanu Darbu izpildes vietā;

7.1.7. Līguma darbības laikā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā, rakstiski brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde;

7.1.8. atbildēt uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

7.1.9. Būvniecības laikā nodrošināt ēkas funkcionalitāti. Plānotos darbus Dievkalpojumu laikā saskaņot ar draudzi.

7.2. Izpildītāja tiesības:

7.2.1. saņemt Līgumā noteikto atlīdzību par kvalitatīvi izpildītu Darbu;

7.3. Pasūtītājam ir arī citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības un pienākumi.

- Garantijas termiņš

8.1. Izpildītajiem Darbiem Garantijas termiņš tiek noteikts – __ () gadi, skaitot no dienas, kad ir parakstīts Līguma 5.1.punktā noteiktais Darba pieņemšanas – nodošanas akts.

8.2. Pasūtītājam ir tiesības Līguma 8.1.punktā noteiktajā Darbu garantijas termiņā pieteikt Izpildītājam pretenzijas par Darbu kvalitāti, kā arī par Darba apslēptiem defektiem, kurus nebija iespējams konstatēt pieņemot Darbu, kurus Izpildītājs novērš uz sava rēķina 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas.

8.3. Gadījumā, ja Līguma 8.1.punktā noteiktajā Darbu garantijas termiņā tiek konstatēti Darba slēpti defekti, nekvalitatīvi veikti Darbi, kurus nevarēja konstatēt Darbu pieņemot (turpmāk - Veicamie darbi), un Izpildītājs nevar tos novērst Līguma 8.2.punktā noteiktajā termiņā vai atsakās tos novērst, tad Pasūtītājam ir tiesības šajā Līguma punktā noteikto Veicamo darbu izpildei pēc savas izvēles piesaistīt citu būvfirmu, kura izpilda Veicamos darbus. Izdevumus, kas saistīti ar citas būvfirmas piesaisti, kā arī samaksu piesaistītajai būvfirmai par šajā Līguma punktā noteikto Veicamo darbu izpildi, sedz Izpildītājs uz sava rēķina, saskaņā ar Pasūtītāja Izpildītājam izsniegto rēķinu, kas nomaksājams 15 (piecpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs ir saņēmis šajā Līguma punktā noteikto Pasūtītāja rēķinu.

- Pušu mantiskā atbildība

9.1. Ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajā termiņā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,2% (nulle, komats, divi procenti) apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.

9.2 Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts Līgumā noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,2% (nulle, komats, divi procenti) no Līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas.

9.3. Pasūtītājam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības vienpersoniski ieturēt no tiem līgumsodus un zaudējumu, kas Izpildītājam aprēķināti un noteikti saskaņā ar Līgumu.

9.4. Pasūtītājs ir tiesīgs nodot parāda piedziņas tiesības trešajām personām. Visus papildus izdevumus un izmaksas, kas rodas saistībā ar zaudējumu un līgumsoda piedziņu sedz Izpildītājs.

9.5. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.

9.6. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu.

- Līguma darbības termiņš

10.1.Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Līgumā noteikto Pušu saistību pilnīgai izpildei.

- Līguma izbeigšana

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez jebkādu zaudējumu atlīdzināšanas Izpildītājam gadījumos, ja:

11.1.1. Izpildītājs kavē Līgumā noteiktos Darbu izpildes termiņus vairāk par 10 (desmit) dienām;

    - Jebkurā Darbu izpildes stadijā noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs izpildīt Darbus kopumā vai kādā to daļā atbilstoši Līguma nosacījumiem;

    - Izpildītājs neveic Darbus atbilstoši tiesību aktu prasībām.

  - Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu gadījumos, ja:

    - Jebkurā Darbu izpildes stadijā noskaidrojas, ka Pasūtītājs nav spējīgs izpildīt Līgumā noteiktās saistības kopumā vai kādā to daļā.

  - Par vienpusēju Līguma izbeigšanu Puses rakstiski brīdina otru Pusi 5 (piecas) dienas iepriekš.

  - Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu, neievērojot šajā Līguma sadaļā noteikto kārtību.

  - Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, par ko sastāda pieņemšanas – nodošanas aktu, atstāj būves vietu kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz Līguma pārtraukšanas brīdim kvalitatīvi paveiktiem darbiem.

  - Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts Izpildītāja vainas dēļ, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam papildus zaudējumiem arī līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas. Šajā Līguma punktā noteiktais līgumsods pēc Pasūtītāja izvēles var tikt ieturēts no Izpildītājam izmaksājamās summas vai ir nomaksājams 3 (trīs) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Izpildītājs ir saņēmis no Pasūtītāja rēķinu par šajā Līguma punktā noteikto līgumsodu (līgumsods pārskaitāms uz Pasūtītāja norēķinu kontu, kas norādīts šajā Līguma punktā noteiktajā rēķinā).

- Sadarbība

12.1. Visos ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Pasūtītāju.

12.2. Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā ir _____________, tālr., fakss, e-pasts:.

12.3. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis šī Līguma izpildes laikā ir _____________________, tālr. _______________, fakss ______________, e-pasts_______________.

- Citi noteikumi

13.1. Šis Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos attiecībā uz šī Līguma priekšmetu un atceļ visas iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās, kas pastāvējušas starp Pusēm līdz šī Līguma parakstīšanai attiecībā uz tā priekšmetu.

13.2. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir jānoformē rakstiski, kuri, Pusēm parakstot, kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

13.3. Visas domstarpības un strīdus, kas radušies šī Līguma izpildes gaitā, Puses, pirmkārt, cenšas atrisināt sarunu ceļā. Strīdi un nesaskaņas, ko Puses neatrisina sarunu ceļā, tiek izskatīti saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem un tajos noteiktajā kārtībā.

13.4. Visus pārējos jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, regulē atbilstošas Latvijas Republikas tiesību noteiktās materiālo un procesuālo tiesību normas.

13.5. Ja kāds no šī Līguma punktiem nav piemērojams un/vai zaudē savu spēku, tad tas neietekmē Līguma darbību kopumā.

13.6. Paziņojums, kuru Puses, Līgumā minēto saistību izpildei, nosūtījušas viena otrai, izmantojot pasta pakalpojumus, uzskatāms, ka Pusei paziņots 7 (septītajā) dienā pēc tā nodošanas pastā.

13.7. Puses apliecina, ka ar visiem šī Līguma punktiem ir iepazinušās, piekrīt tiem un vēlas noslēgt tieši šo un šādu Līgumu, ko apliecina, parakstot to. Šī Līguma un tā jebkādu pielikumu saturs ir komercnoslēpums, kura izpaušana trešajām personām, izņemot ar Līguma izpildi saistītām institūcijām un personām, bez Pušu piekrišanas ir aizliegta.

13.8. Parakstot Līgumu, Izpildītājs piekrīt šādam nosacījumam – ja Izpildītājam Līguma ietvaros izveidosies parāda saistības pret Pasūtītāju, tad Pasūtītājs būs tiesīgs bez saskaņošanas ar Izpildītāju veikt Izpildītāja personas datu apstrādi (nodot parāda piedziņu vai savas saistības jebkurai parādu piedziņas firmai, kā arī vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt, izpaust, bloķēt vai dzēst Izpildītāja datus).

13.9. Puses apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās tiesības noslēgt šo Līgumu un uzņemties tajā paredzētos pienākumus.

13.10. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams Līguma pārskatāmībai un atsaucēm, un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.

13.11. Līguma pamatteksts sagatavots un parakstīts uz __ () lapām 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, ar 3 (trīs) pielikumiem. Viens Līguma eksemplārs tiek izsniegts Pasūtītājam, viens Izpildītājam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

14. Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs ______________________________ / / Līguma parakstīšanas datums: 2018. gada ___._____________ | Izpildītājs _____________________________ Līguma parakstīšanas datums: 2018. gada ___._____________ |
| --- | --- |